АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД АМУРСК"

Амурского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Амурск

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018 – 2030 годы», утвержденную постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края от 22.12.2017 № 454

На основании Федерального Закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района, Постановления Правительства Хабаровского края от 31.08.2017 N 356-пр «Об утверждении государственной программы Хабаровского края «Формирование современной городской среды», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края от 05.02.2026 № 212 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края от 18.12.2025 № 200 «О местном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018 – 2030 годы», утвержденную постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края от 22.12.2017 № 454, изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края по вопросам ЖКХ и транспорта Федореева В.Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава городского поселения 						Р.В. Колесников

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации городского поселения

«Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края

от                №

«УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации городского поселения

«Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края

от 22.12.2017 № 454

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| Ответственный исполнитель Программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского поселения «Город Амурск» |
| --- | --- |
| Участники Программы | - |
| Основание для разработки Программы | Распоряжение администрации городского поселения «Город Амурск» от 29.08.2017 № 1409 «О разработке муниципальных программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства» |
| Цель Программы | Повышение уровня благоустройства территорий городского поселения «Город Амурск» |
| Задачи Программы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий; Повышение уровня благоустройства общественных территорий. |
| Основные мероприятия Программы | - Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. - Благоустройство дворовых территорий в рамках проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке». - Благоустройство дальневосточных дворовых территорий многоквартирных домов. - Благоустройство общественных территорий. - Благоустройство мест массового отдыха населения (городского парка). - Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. - Благоустройство общественной территории – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | - количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий, ед.; - доля дворовых территорий, на которые утверждены дизайн-проекты благоустройства, в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в текущем году, %; - доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий в общем количестве проектов благоустройства дворовых территорий, запланированных к благоустройству на плановый период с использованием средств субсидии, %; - количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, ед.; - доля общественных территорий, на которые утверждены дизайн-проекты благоустройства, в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству в текущем году, %; - доля общественных территорий, на которых реализованы проекты по благоустройству в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству в текущем году, %; - количество реализованных проектов благоустройства мест массового отдыха населения (городского парка), ед.; - доля мест массового отдыха населения (городского парка), на которые утверждены дизайн-проекты благоустройства, в общем количестве мест массового отдыха населения (городского парка), подлежащих благоустройству в текущем году, %; - доля мест массового отдыха населения (городского парка), на которых реализованы проекты по благоустройству в общем количестве мест массового отдыха населения (городского парка), подлежащих благоустройству в текущем году, %; - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории городского поселения, %; - количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, шт. - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке», ед.; - количество благоустроенных дальневосточных дворов многоквартирных домов, ед.. |
| Срок реализации Программы | 2018-2030 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Объем средств на реализацию Программы всего составляет 1203211,70949 тыс. рублей, из них: - федеральный бюджет – 168605,05 тыс. рублей; - краевой бюджет (соглашение) – 889191,22 тыс. рублей; - местный бюджет (соглашение) – 44559,05562 тыс. рублей; - местный бюджет (в т.ч. средства граждан) – 87656,38387 тыс. рублей, - краевой бюджет (доп. средства) – 13200,0 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 50975,384 тыс. рублей, из них: - краевой бюджет (соглашение) – 20358,13 тыс. рублей; - местный бюджет (соглашение) – 6284,969 тыс. рублей; - местный бюджет (в т.ч. средства граждан) – 11132,285 тыс. рублей, - краевой бюджет (доп. средства) – 13200,0 тыс. рублей, 2019 год – 57722,82288 тыс. рублей, из них: - краевой бюджет (соглашение) – 44575,08 тыс. рублей; - местный бюджет (соглашение) – 1490,7775 тыс. рублей; - местный бюджет – 11656,96538 тыс. рублей, 2020 год – 51615,34529 тыс. рублей, из них: - краевой бюджет – 46494,52 тыс. рублей; - местный бюджет (соглашение) – 4497,507 тыс. рублей; - местный бюджет – 623,31829 тыс. рублей, 2021 год – 51844,38691 тыс. рублей, из них: - краевой бюджет – 44687,95 тыс. рублей; - местный бюджет (соглашение) – 6066,6106 тыс. рублей; - местный бюджет – 1089,82631 тыс. рублей, 2022 год – 129955,87014 тыс. рублей, из них: - краевой бюджет – 125905,75 тыс. рублей; - местный бюджет (соглашение)– 1956,997 тыс. рублей, -местный бюджет – 2093,12314 тыс. рублей, 2023 год – 155647,13448 тыс. рублей, из них: - федеральный бюджет – 118100,0 тыс. рублей; - краевой бюджет – 34657,66 тыс. рублей; - местный бюджет (соглашение) – 2809,47448 тыс. рублей; - местный бюджет – 80,0 тыс. рублей, 2024 год – 271109,28421 тыс. рублей, из них: - федеральный бюджет – 50505,05 тыс. рублей; - краевой бюджет – 173668,18 тыс. рублей; - местный бюджет (соглашение) – 2195,8109 тыс. рублей; - местный бюджет – 44740,24331 тыс. рублей; 2025 год – 216045,58892 тыс. рублей, из них: - федеральный бюджет –0,0 тыс. рублей; - краевой бюджет – 202071,34 тыс. рублей; - местный бюджет – 3847,50844 тыс. рублей; - местный бюджет – 10126,74048 тыс. рублей; 2026 год – 206495,89266 тыс. рублей, из них: - федеральный бюджет –0,0 тыс. рублей; - краевой бюджет – 196772,61 тыс. рублей; - местный бюджет – 3609,4007тыс. рублей; - местный бюджет – 6113,88196 тыс. рублей, 2027-2030 годы – 11800,0* тыс. рублей, из них: - федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; - краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей; - местный бюджет (соглашение) – 11800,0* тыс. рублей, Объем средств на реализацию Программы по основным мероприятиям: 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» всего составляет 34129,67191 тыс. рублей, из них: - краевой бюджет (соглашение) – 21882,06 тыс. рублей; - местный бюджет (соглашение) – 6784,70001 тыс. рублей; - местный бюджет – 5462,9119 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 18016,28 тыс. рублей, из них: - краевой бюджет – 13920,9 тыс. рублей; - местный бюджет (соглашение) – 4019,90 тыс. рублей; - местный бюджет – 75,48 тыс. рублей, 2019 год – 9438,121 тыс. рублей, из них: - краевой бюджет – 4052,710 тыс. рублей; - местный бюджет (соглашение) – 1013,1775 тыс. рублей; - местный бюджет – 4372,2335 тыс. рублей, 2020 год – 0,0 тыс. рублей, из них: - краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей; - местный бюджет – 0,0 тыс. рублей, 2021 год – 6675,27091 тыс. рублей, из них: - краевой бюджет – 3908,45 тыс. рублей; - местный бюджет (соглашение) – 1751,62251 тыс. рублей, - местный бюджет – 1015,1984 тыс. рублей, 2022 год – 0,0 тыс. рублей, из них: - краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей; - местный бюджет – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей, из них: - краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей; - местный бюджет – 0,0 тыс. рублей 2024 год – 0,0 тыс. рублей, из них: - краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей; - местный бюджет – 0,0 тыс. рублей, 2025 год – 0,0 тыс. рублей, из них: - краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей; - местный бюджет – 0,0 тыс. рублей, 2026-2030 годы – 0,0 тыс. рублей, из них: - краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей; - местный бюджет – 0,0 тыс. рублей, 2. Благоустройство дворовых территорий в рамках проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке» всего составляет 121492,6519 тыс. рублей из них: - федеральный бюджет – 28100,0 тыс. рублей; - краевой бюджет – 91081,25 тыс. рублей; - местный бюджет (соглашение) – 1204,02 тыс. рублей; - местный бюджет – 1107,3819 тыс. рублей, в том числе: 2022 год – 93108,6519 тыс. рублей, из них: - краевой бюджет – 91081,25 тыс. рублей; - местный бюджет (соглашение) – 920,02 тыс. рублей; - местный бюджет – 1107,3819 тыс. рублей. 2023 год – 28384,0 тыс. рублей, из них: - федеральный бюджет – 28100,0 тыс. рублей; - местный бюджет (соглашение) – 284,0 тыс. рублей; 3. Благоустройство дальневосточных дворов многоквартирных домов всего составляет 150041,86321 тыс. рублей, из них: - краевой бюджет – 146137,62 тыс. рублей; - местный бюджет (соглашение) – 3904,24321 тыс. рублей, в том числе: 2024 год – 133233,32321 тыс. рублей, из них: - краевой бюджет – 131900,99 тыс. рублей; - местный бюджет (соглашение) – 1332,33321 тыс. рублей; 2025 год – 7190,23 тыс. рублей, из них: - краевой бюджет – 7118,32 тыс. рублей; - местный бюджет (соглашение) – 71,91 тыс. рублей; 2026 год – 7618,31 тыс. рублей, из них: - краевой бюджет – 7118,31 тыс. рублей; - местный бюджет (соглашение) – 500,0 тыс. рублей; 2027-2030 годы – 2000,0* тыс. рублей, из них: - краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей; - местный бюджет – 2000,0* тыс. рублей, 4. Благоустройство общественных территорий всего составляет 329500,23917 тыс. рублей, из них: - краевой бюджет (соглашение) – 288526,02 тыс. рублей; - местный бюджет (соглашение) – 7932,12076 тыс. рублей; - местный бюджет – 19842,09841 тыс. рублей; - краевой бюджет (доп. средства) – 13200,0 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 31752,815 тыс. рублей, из них: - краевой бюджет (соглашение) – 5486,01 тыс. рублей; - местный бюджет (соглашение) - 2010,0 тыс. рублей; - местный бюджет – 11056,805 тыс. рублей; - краевой бюджет (доп. средства) – 13200,0 тыс. рублей, 2019 год – 48156,03988 тыс. рублей, из них: - краевой бюджет (соглашение)– 40522,37 тыс. рублей; - местный бюджет (соглашение) – 477,6 тыс. рублей; - местный бюджет – 7156,06988 тыс. рублей; 2020 год – 37855,11 тыс. рублей, из них: - краевой бюджет – 37377,5 тыс. рублей; - местный бюджет – 477,61 тыс. рублей, 2021 год – 35992,09 тыс. рублей, из них: - краевой бюджет – 35522,37 тыс. рублей; - местный бюджет (соглашение)– 395,09209 тыс. рублей; -местный бюджет – 74,62791 тыс. рублей, 2022 год – 36847,21824 тыс. рублей, из них: - краевой бюджет – 34824,5 тыс. рублей; - местный бюджет (соглашение) – 1036,977 тыс. рублей; - местный бюджет – 985,74124 тыс. рублей; 2023 год – 35123,13448 тыс. рублей, из них: - краевой бюджет – 34657,66 тыс. рублей; - местный бюджет (соглашение) – 385,47448тыс. рублей; - местный бюджет – 80,0 тыс. рублей, 2024 год – 32202,19 тыс. рублей, из них: - краевой бюджет – 31767,19 тыс. рублей; - местный бюджет (соглашение) – 353,32567 тыс. рублей; - местный бюджет – 81,67433 тыс. рублей, 2025 год – 34074,472 тыс. рублей, из них: - краевой бюджет – 33353,3 тыс. рублей; - местный бюджет (соглашение) – 406,59125 тыс. рублей; - местный бюджет – 314,58075 тыс. рублей, 2026 год – 35497,16957 тыс. рублей, из них: - краевой бюджет – 35015,12 тыс. рублей; - местный бюджет (соглашение) – 389,45027 тыс. рублей; - местный бюджет – 92,5993 тыс. рублей, 2027-2030 годы – 2000,0* тыс. рублей, из них: - краевой бюджет – 0,0* тыс. рублей; - местный бюджет (соглашение) – 2000,0* тыс. рублей; 5. Благоустройство мест массового отдыха населения (городского парка) всего составляет 1334,951 тыс. рублей из них: - краевой бюджет (соглашение) – 951,22 тыс. рублей; - местный бюджет (соглашение) – 255,069 тыс. рублей; - местный бюджет – 128,662 тыс. рублей в том числе: 2018 год – 1206,289 тыс. рублей, из них: - краевой бюджет (соглашение) – 951,22 тыс. рублей; - местный бюджет (соглашение) – 255,069 тыс. рублей, 2019 год – 128,662 тыс. рублей, из них: - местный бюджет – 128,662 тыс. рублей. 6. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов всего составляет 33368,88448 тыс. рублей из них: - краевой бюджет – 18121,97 тыс. рублей; - местный бюджет (соглашение) – 14623,59619 тыс. рублей; - местный бюджет – 623,31829 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 13760,23529 тыс. рублей, из них: -краевой бюджет – 9117,020 тыс. рублей; - местный бюджет (соглашение) – 4019,897 тыс. рублей; - местный бюджет – 623,31829 тыс. рублей; 2021 год – 9177,026 тыс. рублей, из них: -краевой бюджет – 5257,13 тыс. рублей; - местный бюджет (соглашение) – 3919,896 тыс. рублей; 2025 год – 5431,62319 тыс. рублей, из них: -краевой бюджет – 3747,82 тыс. рублей; - местный бюджет (соглашение) – 1683,80319 тыс. рублей; 2026 год – 1000,0 тыс. рублей, из них: -краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей; - местный бюджет (соглашение) – 1000,0 тыс. рублей; 2027-2030 годы – 4000,0* тыс. рублей, из них: - краевой бюджет – 0,0* тыс. рублей; - местный бюджет (соглашение) – 4000,0* тыс. рублей. 7. Благоустройство общественной территории – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды всего составляет 533343,44782 тыс. рублей из них: - федеральный бюджет – 140505,05 тыс. рублей; - краевой бюджет – 322491,08 тыс. рублей; - местный бюджет (соглашение) – 9855,30645 тыс. рублей; - местный бюджет – 60492,01137 тыс. рублей, в том числе: 2023 год – 92140,0 тыс. рублей, из них: - федеральный бюджет – 90000,0 тыс. рублей; - местный бюджет – 2140,0 тыс. рублей, 2024 год – 105673,7710 тыс. рублей, из них: - федеральный бюджет – 50505,05 тыс. рублей; - краевой бюджет – 10000,0 тыс. рублей; - местный бюджет (соглашение) – 510,15202 тыс. рублей; - местный бюджет – 44658,56898 тыс. рублей, 2025 год – 169349,26373 тыс. рублей, из них: - федеральный бюджет –0,0 тыс. рублей; - краевой бюджет – 157851,9 тыс. рублей; - местный бюджет (соглашение) – 1685,204 тыс. рублей; - местный бюджет – 9812,15973 тыс. рублей, 2026 год – 162380,41309 тыс. рублей, из них: - федеральный бюджет –0,0 тыс. рублей; - краевой бюджет – 154639,18 тыс. рублей; - местный бюджет (соглашение) – 1719,95043 тыс. рублей; - местный бюджет – 6021,28266 тыс. рублей, 2027 год – 3800,0 тыс. рублей, из них: - федеральный бюджет –0,0 тыс. рублей; - краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей; - местный бюджет (соглашение) – 3800,0 тыс. рублей; Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с параметрами местного бюджета, краевого бюджета. * объем финансирования подлежит корректировке при принятии решения об осуществлении бюджетных ассигнований из краевого бюджета. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения городского поселения «Город Амурск». Достижение к 2030 году: - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 52 шт.; - увеличение количества благоустроенных общественных территорий (включая места массового отдыха населения (городской парк) на 34 шт. |

1. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства

в городском поселении «Город Амурск»

Понятие «благоустройство территории» появилось в действующем законодательстве сравнительно недавно. Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» под благоустройством территории поселения (городского округа) принято понимать комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

Город Амурск – административный центр Амурского муниципального района. В черте городского поселения также находятся поселок Индивидуальный и станция Мылки.

Территория городского поселения «Город Амурск» составляет 32395,610 га, численность населения по состоянию на 01.01.2017 год – 40106 человек.

Совокупность огромного числа объектов, которые создают городское пространство - городская среда. Городская среда влияет не только на ежедневное поведение и мироощущение горожан, но и на фундаментальные процессы становления гражданского общества.

Современный горожанин воспринимает всю территорию города как общественное пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Рационально выстроенная городская среда позволяет снизить градус социальной напряженности, поддерживает решение социально-демографических проблем: на освещенных людных улицах ниже уровень преступности, в оживленных парках чаще формируются семейные пары, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости. Наиболее интенсивно жителями городского поселения используются озелененные территории, на которых расположены детские игровые площадки, спортивные площадки, места для отдыха. Такими территориями могут являться как благоустроенные дворовые территории, так и парки, зеленые зоны центральных проспектов.

В целях улучшения благоустройства и санитарного содержания территории городского поселения «Город Амурск» решением Совета депутатов городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края от 31.10.2017 № 320 утверждены Правила благоустройства территории городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края.

Правила устанавливают единые и обязательные к исполнению на территории городского поселения «Город Амурск» нормы и требования в сфере благоустройства, в том числе требования по содержанию зданий (включая индивидуальные жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены и прилегающие территории, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству (включая освещение улиц, уборку и озеленение территорий, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм) и периодичность их выполнения, порядок участия собственников зданий, строений и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления города Амурска является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для нормального функционирования города большое значение имеет инженерное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. В настоящее время на многих дворовых территориях имеется ряд недостатков: отсутствуют скамейки, урны, беседки, состояние детских игровых площадок неудовлетворительное, дорожное покрытие разрушено, утрачен внешний облик газонов. Существуют территории, требующие комплексного благоустройства, включающего в себя ремонт и замену детского оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, реконструкцию элементов озеленения (газоны, клумбы).

Во многих дворах отмечается недостаточное количество стоянок для личного транспорта, в других они отсутствуют. Это приводит к самовольному хаотичному размещению автомобильного транспорта на территориях детских игровых площадок, газонах. Территории дворов превращаются в автостоянки и вызывают негодование жителей.

Дворовые территории многоквартирных домов и проезды к дворовым территориям являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов во многом зависит качество жизни населения. Без благоустройства дворовых территорий благоустройство города не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.

На территории городского поселения насчитывается 219 многоквартирных домов. Общая площадь дворовых территорий 1279,4 тыс. квадратных метров.

Для поддержания проездов дворовых территорий в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности на территории городского поселения «Город Амурск» в рамках муниципальных программ по восстановлению благоустройства дворовых территорий и межквартальных проездов на территории городского поселения «Город Амурск» за период 2012-2017 годы отремонтировано 22748,65 квадратных метров дорожного полотна дворовых территорий и 8570,33 квадратных метров проездов к дворовым территориям. На выполнение данных мероприятий затрачено 43200,87 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 17690,87 тыс. рублей. В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2017 год» выполнено благоустройство 12 дворовых территорий на сумму 17079,45 тыс. рублей.

Результаты реализации муниципальных программ в сфере благоустройства дворовых территорий свидетельствуют, что использование программно-целевых методов управления в этой сфере позволило значительно улучшить состояние асфальтобетонного покрытия дворовых территорий.

Кроме дворовых территорий в городе Амурске комплексного подхода к благоустройству требуют и общественные территории, такие как игровые и спортивные площадки, фонтан, парк, зеленые зоны центральных проспектов, Придворцовая площадь, объекты монументального искусства (стела, доска почета и пр.), подпорные железобетонные стенки, лестничные марши, а так же городской пляж. До настоящего времени эти объекты не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте, реконструкции и ежегодном содержании.

На состоянии объектов благоустройства сказывается влияние факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия по сохранению и направленные на поддержание уровня комфортности проживания. Кроме природных факторов, износу способствует увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия. Также одной из проблем благоустройства территории городского поселения является негативное, небрежное отношение жителей к элементам благоустройства, низкий уровень культуры поведения в общественных местах, на улицах и во дворах.

Огромное значение в планировке любого города имеет вопрос о городском центре. Центр держит композицию всего города, придает ей тон и масштабность, это ведущий ансамбль, дающий выразительность и лицо всему городу и органически со всем городом связанный.

По своим габаритам городские площади принадлежат к числу крупных городских планировочных элементов и по своему значению почти всегда стоят на первом месте. Во все времена площадь служила центром политической, общественной и культурной жизни целого города.

Придворцовая площадь в городе Амурске является основной составляющей общественного центра и играет большую роль в жизни города. Как правило, именно здесь проходят главные культурно-массовые мероприятия города. Придворцовая площадь является основным местом проведения различных политических акций (митингов, демонстраций), в праздники на ней проходят парады, массовые гуляния и устанавливается новогодняя елка, для горожан и гостей города устраиваются концерты.

Ежегодно для поддержания эстетического облика Придворцовой площади выполняются работы по ремонту трибуны, лестничных маршей и подпорной стены. Однако ее нынешний вид морально устарел и не отвечает современным требованиям архитектуры и статусу центральной площади города.

На благоустройство Придворцовой площади разработан дизайн-проект и рабочая документация. Выполнение всех запланированных работ требуют значительных бюджетных расходов и сроков реализации, превышающих один год. В 2017 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2017 год» начаты работы по благоустройству Придворцовой площади. Планируется выполнить благоустройство сцены и лестничных спусков, замену освещения площади и выполнение подсветки монументальной композиции «Икар», устройство флагштоков, ограждения и установку малых архитектурных форм (скамейки, урны, вазоны), озеленение, установку биотуалетов. На выполнение данных мероприятий запланировано 14265,436 тыс. рублей.

Все более актуальным становится улучшение эстетического вида городских парков: ухоженная растительность, яркие гармоничные цветники, удобные скамейки для отдыха, презентабельного вида дорожки, красивый ухоженный газон.

В городе Амурске в советские годы успешно действовал Городской Парк культуры и отдыха, в котором были размещены парковые аттракционы, качели, колесо обозрения. Парк был открыт с 01.05.1978 года на основании Решения Амурского городского Совета народных депутатов от 25.03.1978 года № 118. Учитывая стопроцентный износ и списание аттракционов в Парке культуры и отдыха, и отсутствие бюджетных средств на их приобретение и развитие учреждения, с 15.11.1998 постановлением Главы города Амурска с Амурским районом от 02.09.1998 № 135 Парк культуры и отдыха ликвидирован. Несмотря на это, зона, на которой был расположен Парк, является любимым местом отдыха горожан, так как расположена в центре города на природной возвышенности, имеет многочисленные зеленые насаждения, площадки, откуда хорошо просматривается пойма и правый берег реки Амур. Однако для улучшения комфорта и качества отдыха горожан необходимо совершенствовать эстетическое состояние территории Парковой зоны, проводить благоустроительные работы

В настоящее время подготовлена и утверждена градостроительная документация (проект планировки с проектом межевания) по дальнейшему развитию центральной части города, включая территорию парка. Проект планировки с проектом межевания прошел процедуру публичных слушаний. Определены площадь, координаты и границы территории парка. Площадь парка составляет 23,8 га. Границы сохранены с учетом естественного природного ландшафта и исторически сложившейся территории.

Не менее важное место в образе города занимает река. Облик городов, размещенных на берегах рек, зависит от привлекательности набережных. Набережные перестают быть просто границами с водой, напротив, они становятся все более открытыми полифункциональными пространствами, предлагающими горожанам различные сезонные сценарии. Роль набережной как транспортной артерии постепенно уступает общественной функции. В настоящее время основная функция городской набережной прогулочная. Существующий облик городской набережной устарел, поэтому для привлечения горожан требуется комплексное благоустройство городской набережной.

Так же требуют особого внимания, так называемые стихийные, несанкционированные свалки. Все они наносят огромный вред окружающей среде и здоровью населения нашего города. Очень часто «основателями» таких свалок становятся сами жители. Возникла необходимость решать вопрос о ликвидации таких свалок. Для повышения культуры поведения жителей в общественных местах и на придомовых территориях ежегодно в городе Амурске проводится месячник по весенней и осенней санитарной очистке территорий городского поселения.

К решению проблем благоустройства дворовых территорий и общественных территорий необходим программно-целевой подход, так как без комплексной системы благоустройства городского поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей. Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и государственных органов, а так же организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории городского поселения.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории поселения, создания комфортных условий проживания населения будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы».

2. Приоритеты политики благоустройства,

основные цели и задачи Программы

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня, Программой социально-экономического развития городского поселения «Город Амурск» на 2016-2020 годы, утвержденной решением Совета депутатов городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края от 23 июля 2015 года № 163, приоритетами муниципальной политики в области благоустройства является комплексное развитие современной городской среды.

Основной целью Программы «Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы» (далее – Программа) является повышение уровня благоустройства общественных территорий города Амурска, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- повышение уровня благоустройства общественных территорий городского поселения «Город Амурск», в том числе мест массового отдыха населения (городского парка);

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов городского поселения «Город Амурск»;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий городского поселения «Город Амурск», а также дворовых территорий многоквартирных домов.

3. Прогноз ожидаемых результатов реализации и сведения

о показателях (индикаторах) Программы

Одной из основных целей благоустройства городских территорий, является достижение красоты города, которая включает в себя: уровень жизненных удобств для человека, высокое качество городских сооружений, их надёжность в эксплуатации, гармоничное взаимопроникновение застройки и природной среды.

Современный человек на уровне подсознания стремится к эстетичности своего существования. Благоустройство городской территории проживания позволяет комфортно чувствовать себя, побуждает к творчеству, улучшает настроение и общее самочувствие. Таким образом, благоустройство городов – является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. Оно решает задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для всех видов деятельности населения. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем самым, создаются условия для здоровой комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей города.

Социально-экономическая эффективность данной Программы выражена в улучшении качества проживания населения, повышении привлекательности города. Реализация Программы будет способствовать развитию сферы бюджетных услуг в области благоустройства города.

Перечень показателей (индикаторов) Программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки.

Оценка эффективности Программы производится по итогам выполнения Программы на основании достижения показателей (индикаторов) приведенным в Приложении № 1 к настоящей Программе.

4. Основные мероприятия Программы

В ходе реализации данной Программы предусматривается выполнение следующих основных мероприятий:

1. Проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых, софинансируются из бюджета края (условие вступает в силу с 01 января 2020 г.)

2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Амурске.

2.1. Перечень мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемый за счет краевой субсидии, определен Правилами предоставления и распределения субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по реализации муниципальных программ формирования современной городской среды на мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (Приложение № 10 к Государственной программе Хабаровского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 31.08.2017 № 356-пр) и включает в себя:

2.1.1. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек, урн.

При этом при наличии финансирования из федерального бюджета работы по благоустройству дворовых территорий могут выполняться только при условии наличия решения собственников помещений в многоквартирном доме о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Решение об определении условия о форме участия (финансовое и (или) трудовое) заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству, в том числе о доле такого участия, принимается на уровне Правительства Хабаровского края.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный, исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, приведен в приложении № 2 к настоящей Программе.

2.1.1.1. Решение об установлении перечня дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий, в целях софинансирования которых местному бюджету предоставляются субсидии из краевого и федерального бюджета, принимается Правительством Хабаровского края. В случае принятия решения об установлении такого перечня бюджету Хабаровского края в целях софинансирования предоставляются субсидии из федерального бюджета:

- при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

- при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в соответствующую программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. N 106 «О внесении изменений в приложение N 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

В случае отсутствия софинансирования из краевого и федерального бюджетов дополнительный перечень работ выполняется за счет средств местного бюджета в размере выделенных денежных средств на очередной финансовый год (условие вступает в силу с 01 января 2019 г.).

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя:

- ремонт и (или) устройство тротуаров;

- ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- ремонт и устройство автомобильных парковок (парковочных мест);

- ремонт и устройство систем водоотведения поверхностного стока;

- устройство и оборудование детских, спортивных площадок, иных площадок;

- организация площадок для установки мусоросборников;

- озеленение территорий.

Применительно к дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий предусмотрено финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц. Доля участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству, и составляет не менее двух процентов при трудовом участии и не менее одного процента при финансовом участии.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ приведен в Приложении № 9 к настоящей Программе.

Адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их фактического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018-2030 годы, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, по результатам инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения «Город Амурск» (далее – Адресный перечень), приведен в Приложении № 3 к настоящей Программе.

Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении работ по благоустройству. Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству, отбирается конкурсным путем, в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы», утвержденным постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края от 31.08.2017 № 331. Перечень дворовых территорий, прошедших конкурсный отбор приведен в приложении № 3 к настоящей Программе.

По каждой дворовой территории, включенной в Программу в порядке поступления предложений, на очередной финансовый год, подготавливается и утверждается (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн-проект в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы» согласно Приложению № 8 к настоящей Программе.

Администрация городского поселения «Город Амурск» (далее – администрация) вправе исключать из Адресного перечня, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации Программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные Программой. При этом исключение дворовой территории из Адресного перечня, возможно только при условии одобрения соответствующего решения общественной комиссией в установленном порядке (условие к муниципальным программам вступает в силу с 01 января 2020 г.).

2.1.2. Работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации мероприятий проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке», включенных в приложение № 1 к Плану социального развития центров экономического роста Хабаровского края, утвержденному распоряжением Правительства Хабаровского края от 25 июня 2018 г. № 362-рп, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов.

Перечень видов работ по благоустройству включает:

- ремонт и (или) устройство дворовых проездов;

- ремонт и (или) устройство парковочных карманов дворовых территорий;

- ремонт и (или) устройство проездов к дворовым территориям;

- ремонт и (или) устройство тротуаров дворовых территорий;

- обустройство системы водоотведения дворовых территорий;

- корчевание, обрезка зеленых насаждений, попавших в зону ремонтных работ, озеленение;

- устройство освещения дворовых территорий;

- устройство видеонаблюдения;

- установка скамеек, урн;

- установка детского игрового и (или) спортивного оборудования;

- демонтаж детского и (или) спортивного оборудования;

- планировка территории плодородным грунтом;

- устройство покрытий и ограждений площадок (зон) дворовой территории;

- мероприятия по проектированию благоустройства дворовой территории, но не более 200000 рублей на одну дворовую территорию (за счет средств местного бюджета, по решению органа местного самоуправления при отсутствии денежных средств мероприятие выполняется за счет средств управляющей компании);

- иные мероприятия, утвержденные правовыми актами органов местного самоуправления, за исключением работ, относящихся к ремонту многоквартирного дома.

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2022 году в рамках проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке», формируется по результатам опроса на платформе голос27.ру. Перечень дворовых территорий многоквартирных домов формирует общественная комиссия по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2030 гг. (далее – общественная комиссия) по утвержденным общественной комиссией критериям.

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2023 году и последующие годы в рамках проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке», формируется по результатам опроса, проведенного на официальной платформе голос27.ру.

Для оценки результатов опроса распоряжением администрации утверждаются критерии оценки результатов опроса, порядок оценки результатов опроса, рабочая группа по оценке результатов опроса. В результате проведенной оценки составляется ранжированный перечень дворовых территорий многоквартирных домов (далее – ранжированный перечень).

Администрация организовывает прием заявок от юридических лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами (далее – управляющая компания), включенных в ранжированный перечень, для дальнейшего участия дворовой территории многоквартирного дома в отборе, проводимом министерством жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края для участия в проекте «1000 дворов на Дальнем Востоке».

Критерии и порядок оценки заявок утверждается распоряжением администрации. Данным распоряжением определен перечень документов, прилагаемых к заявке, которые управляющая компания подготавливает самостоятельно и несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки и прилагаемых к ней документам, в том числе разработку, утверждение и согласование дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий с собственниками помещений многоквартирного дома.

Дизайн-проекты утверждаются на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома или лицом(ами), которое(ые) на общем собрании от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочен(ы) утверждать проектную документацию (эскизный проект) благоустройства дворовой территории.

Адресный Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, которые будут благоустроены в рамках проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке», сформированный по результатам отбора, проводимого министерством жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края приведен в приложении № 3 к настоящей Программе.

Финансирование работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации мероприятий проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке» осуществляется путем предоставления грантов в форме субсидий управляющей компании, в управлении которой находится многоквартирный дом.

2.2. Работы по благоустройству дальневосточных дворов многоквартирных домов в рамках реализации Плана социального развития центров экономического роста Хабаровского края, утвержденного распоряжением Правительства Хабаровского края от 25 июня 2018 г. № 362-рп, государственной программы Хабаровского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 31 августа 2017 г. № 356-пр.

Мероприятие реализуется с 2024 года.

Перечень мероприятий по благоустройству дальневосточных дворов многоквартирных домов, определен Порядком предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Хабаровского края по реализации муниципальных программ формирования современной городской среды на мероприятия по благоустройству дальневосточных дворов многоквартирных домов (приложение N 20 к государственной программе Хабаровского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 31.08.2017 № 356-пр) и включает в себя:

- ремонт и (или) устройство дворовых проездов;

- ремонт и (или) устройство парковочных карманов дворовых территорий;

- ремонт и (или) устройство проездов к дворовым территориям;

- ремонт и (или) устройство тротуаров дворовых территорий;

- обустройство системы водоотведения дворовых территорий;

- корчевание, обрезка зеленых насаждений, попавших в зону ремонтных работ, озеленение;

- устройство освещения дворовых территорий;

- устройство видеонаблюдения;

- установка скамеек, урн;

- установка детского игрового и (или) спортивного оборудования;

- демонтаж детского и (или) спортивного оборудования;

- планировка дворовой территории плодородным грунтом;

- устройство покрытий и ограждений площадок (зон) дворовой территории;

- мероприятия по проектированию благоустройства дворовой территории, но не более 200 000 рублей на одну дворовую территорию (за счет средств местного бюджета, по решению органа местного самоуправления при отсутствии денежных средств мероприятие выполняется за счет средств управляющей компании);

- иные мероприятия по благоустройству, за исключением работ, относящихся к ремонту МКД.

Администрация организовывает прием заявок от управляющих компаний, для дальнейшего участия дворовой территории многоквартирного дома в отборе, проводимом министерством жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края.

Управляющие компании самостоятельно принимают решение, по каким дворовым территориям МКД направить заявки для участие в отборе.

Критерии и порядок оценки заявок утверждается распоряжением администрации. Данным распоряжением определен перечень документов, прилагаемых к заявке, которые управляющая компания подготавливает самостоятельно и несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки и прилагаемых к ней документам, в том числе разработку, утверждение и согласование дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий с собственниками помещений многоквартирного дома.

Дизайн-проекты утверждаются на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома или лицом(ами), которое(ые) на общем собрании от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочен(ы) утверждать проектную документацию (эскизный проект) благоустройства дворовой территории.

Адресный Перечень дворовых территорий, которые подлежат благоустройству в рамках мероприятия по благоустройству дальневосточных дворов многоквартирных домов, формируется по результатам отбора, проводимого министерством жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края, приведен в приложении № 3 к настоящей Программе.

Финансирование работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации мероприятия осуществляется по решению органа местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ или путем предоставления субсидий управляющей компании, в управлении которой находится многоквартирный дом.

В случае принятия органом местного самоуправления решения о предоставлении субсидий управляющим компаниям порядок предоставления субсидий на возмещение затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дальневосточных дворов многоквартирных домов утверждается постановлением администрации, распределении субсидий на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов утверждается распоряжением администрации.

3. Благоустройство общественной территории в городе Амурске.

«Общественная территория» - территория соответствующего функционального назначения (площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк и иные территории).

К иным территориям относятся в том числе - часть территории площади, парка, набережной, улицы, сквера, земельного участка позволяющая выполнить мероприятия по благоустройству данной территории, не выполняя мероприятия на всей территории площади, парка и т.д., использовать ее для массового посещения населения, и определенная на заседании общественной комиссии. По решению общественной комиссии на территории площади, парка, набережной, улицы, скверы, земельного участка могут быть выделены (сформированы) более одной территории. Данные территории при принятии решения общественной комиссии являются отдельными самостоятельными общественными территориями, которые могут быть благоустроены в рамках настоящей муниципальной программы».

Общественные территории, подлежащие благоустройству в рамках данной программы, отбираются: с учетом результатов общественного обсуждения; итогов рейтингового голосования, проведенного в соответствии с Порядком организации и проведения процедуры рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 - 2030 годы», утвержденным постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» 29.12.2017 № 467.

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период с 2018 по 2030 годы, формируется в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы», утвержденным постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края от 06.09.2017 № 337, оформляется как Приложение к данной программе.

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, приведен в Приложении № 4 к настоящей Программе.

Комплексные проекты благоустройства общественных территорий, предусматривающие использование различных элементов благоустройства, а также функциональное разнообразие объекта благоустройства в целях обеспечения привлекательности общественной территории для разных групп населения. При этом под комплексностью проектов благоустройства общественных территорий понимается выполнение не менее двух видов работ на одной общественной территории

Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий включает в себя: устройство твердых видов покрытий и (или) устройство освещения, и (или) установка малых архитектурных форм, и (или) иные виды работ по благоустройству, определенные администрацией городского поселения «Город Амурск».

4. Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2030 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления (согласно приложению № 4/1 к настоящей Программе).

5. По результатам инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Хабаровского края, с целью заключения соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2030 года.

Мероприятия по инвентаризации осуществляются в соответствии с утвержденными графиками проведения инвентаризации в порядке утвержденном Правительством Хабаровского края.

Результаты инвентаризации размещаются на официальном сайте администрации города Амурска. Реестры инвентаризации подлежат актуализации.

6. Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий и мест массового отдыха населения (городского парка) должны выполняться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Администрация вправе исключать из Адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом городского поселения «Город Амурск» в порядке установленном краевой межведомственной комиссией, при условии одобрения такого решения межведомственной комиссии (условие вступает в силу с 01 января 2020 г.).

Предельные даты заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ в сроки, установленные подпунктом «л» пункта 11 приложения № 15 к Постановлению № 1710 (условие применяется при предоставлении субсидии, источником финансового обеспечения которой являются, в том числе средства Субсидии), за исключением случаев:

- обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии;

При заключении соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации мероприятий Программы необходимо предусматривать срок гарантии на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии из краевого бюджета, не менее тридцати шести месяцев со дня подписания акта приема выполненных работ.

При выполнении мероприятий программы обеспечить синхронизацию реализации мероприятий:

- с реализуемыми в городском поселении «Город Амурск» мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

- с реализуемыми в городском поселении «Город Амурск» федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.

6.1. На территории городского поселения «Город Амурск» создан городской волонтерский штаб. Волонтеры (добровольцы) города принимают активное участие в проведении рейтингового голосования, в реализации мероприятий по благоустройству территорий, проведению праздничных мероприятий на благоустроенных территориях.

6.2. Порядок информирования граждан о ходе выполнения муниципальной программы, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий в рамках указанной программы.

Информация о реализации приоритетного проекта на территории городского поселения «Город Амурск», с учетом методических рекомендаций, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, размещается в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий размещается на официальных сайтах администрации.

6.3. Муниципальная программа может предусматривать мероприятия по цифровизации городского хозяйства, предусмотренные методическими рекомендациями по цифровизации городского хозяйства, утверждаемые Минстроем России (Приказ Минстроя России от 24.04.2019 N 235/пр (ред. от 14.04.2020) «Об утверждении методических рекомендаций по цифровизации городского хозяйства».

6.4. К выполнению работ по благоустройству дворовых территорий могут привлекаться студенческие строительные отряды.

7. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов софинансируются за счет краевой субсидии в соответствии с Порядком предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (Приложение № 15 к Государственной программе Хабаровского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 31.08.2017 № 356-пр.

Адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, нуждающихся в капитальном ремонте и ремонте (с учетом их физического состояния по результатам инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов), расположенных на территории городского поселения «Город Амурск», приведен в Приложении № 3 к настоящей Программе.

Выполнение мероприятия должно выполняться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

При заключении соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации мероприятия необходимо предусматривать срок гарантии на результаты выполненных работ, софинансируемых за счет средств субсидии из краевого бюджета, не менее пяти лет со дня подписания акта приема выполненных работ.

8. Благоустройство общественной территории – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

В рамках данного мероприятия выполняется благоустройство общественных территорий, которые принимали участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в Дальневосточном федеральном округе и стали победителями этих конкурсов.

Перечень проектов победителей Всероссийского конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, Всероссийского конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в Дальневосточном федеральном округе приведен в Приложении № 4 к настоящей Программе.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Общая потребность в финансовых средствах на реализацию мероприятий Программы всего составят 1203211,70949 тыс. рублей, в том числе на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках проекта «Формирование современной городской среды» 34129,67191 тыс. рублей, на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке» 121492,6519 тыс. рублей, на реализацию мероприятий по благоустройству дальневосточных дворов многоквартирных домов 150041,86321 тыс. рублей, на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий 329500,23917 тыс. рублей, на реализацию мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (городского парка) 1334,951 тыс. рублей., на реализацию мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 33368,88448 тыс. рублей, на реализацию мероприятия по Благоустройству общественной территории – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 533343,44782 тыс. рублей.

Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с параметрами местного бюджета, краевого бюджета.

Сведения о ресурсном обеспечении Программы за счет всех источников финансирования с расшифровкой по основным мероприятиям Программы приведены в Приложении № 6 к настоящей Программе.

6. Механизм реализации Программы

Включение предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории и дворовой территории многоквартирного дома в Программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы в соответствии с Порядком общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы», утвержденным постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 31.08.2017 № 332;

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения «Город Амурск», на которых планируется благоустройство в соответствии с Порядком и сроках представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы», утвержденным постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края от 31.08.2017 № 331;

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в перечень общественных территорий городского поселения «Город Амурск», на которых планируется благоустройство в соответствии с Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы», утвержденным постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края от 06.09.2017 № 337;

- подготовка и утверждение (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы» согласно Приложению № 8 к настоящей Программе;

Включение дворовой территории многоквартирного дома в Программу для благоустройства в рамках проекта «1000 Дворов на дальнем Востоке» осуществляется путем реализации следующих этапов:

- оценка результатов опроса, проведенного на платформе «Голос27.ру» по установленным критериям, по результатам оценки составление ранжированного перечня дворовых территорий многоквартирных домов;

- прием заявок от юридических лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, включенных в ранжированный перечень, для дальнейшего участия дворовой территории многоквартирного дома в отборе, проводимом министерством жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края для участия в проекте «1000 дворов на Дальнем Востоке». Документы, прилагаемые к заявке, управляющая компания подготавливает самостоятельно и несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки и прилагаемых к ней документам, в том числе разработку и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий. Дизайн-проекты утверждаются на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома или лицом(ами), которое(ые) на общем собрании от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочен(ы) утверждать проектную документацию (эскизный проект) благоустройства дворовой территории.

Включение дворовой территории многоквартирного дома в Программу для благоустройства в рамках мероприятия по благоустройству дальневосточных дворов многоквартирных домов осуществляется путем реализации следующих этапов:

- прием заявок от юридических лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами для дальнейшего участия дворовой территории многоквартирного дома в отборе, проводимом министерством жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края.

Управляющие компании самостоятельно принимают решение, по каким дворовым территориям МКД направить заявки для участие в отборе.

Документы, прилагаемые к заявке, управляющая компания подготавливает самостоятельно и несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки и прилагаемых к ней документам, в том числе разработку и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий. Дизайн-проекты утверждаются на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома или лицом(ами), которое(ые) на общем собрании от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочен(ы) утверждать проектную документацию (эскизный проект) благоустройства дворовой территории.

План реализации Программы приведен в Приложении № 7 к настоящей Программе.

Ответственным исполнителем и координатором реализации мероприятий Программы является отдел ЖКХ администрации городского поселения «Город Амурск». Координатор несет ответственность за ее реализацию, целевое и эффективное использование полученных на выполнение Программы финансовых средств.

Использование финансовых ресурсов на выполнение мероприятий по благоустройству общественных территорий, дворовых территорий (по минимальному перечню работ), по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов будет осуществляться на основании размещения муниципальных закупок в соответствии с действием Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Финансирование работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации мероприятия «1000 дворов на Дальнем Востоке» осуществляется путем предоставления субсидий управляющей компании, в управлении которой находится многоквартирный дом.

Финансирование работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации мероприятия «Благоустройство дальневосточных дворов» осуществляется по решению органа местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ или путем предоставления субсидий управляющей компании, в управлении которой находится многоквартирный дом.

Реализация Программы осуществляется посредством взаимодействия структурных подразделений администрации городского поселения, а также предприятий и организаций, осуществляющих выполнение мероприятий Программы.

Координатор в ходе реализации Программы:

- осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, по целевому и эффективному использованию финансовых средств;

- осуществляет контроль за выполнением мероприятий Программы;

- с учетом выделяемых средств уточняет целевые показатели и механизм реализации Программы, затраты по программным мероприятиям;

- обеспечивает подготовку документации для проведения закупок.

Исполнителями программы являются организации, признанные победителями по результатам торгов, управляющие компании, заключившие соглашение с администрацией на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, которые несут ответственность:

- за надлежащее и своевременное исполнение программных мероприятий;

- рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

Отдел муниципальных закупок (контрактная служба) администрации городского поселения «Город Амурск» в ходе выполнения Программы осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского поселения «Город Амурск»:

- осуществляет разработку дизайн-проектов по каждой отобранной дворовой территории и согласовывает их с представителем заинтересованных лиц. Условие действует в отношении дворовых территорий, благоустройство которых выполняется в рамках мероприятия «Благоустройство дворовых территорий» по минимальному перечню работ;

- осуществляется контроль за реализацией проектов по благоустройству общественных территорий, в том числе победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Финансовый отдел администрации городского поселения «Город Амурск» в ходе реализации Программы предусматривает средства в проекте бюджета города на исполнение плана мероприятий Программы, осуществляет финансирование мероприятий Программы в соответствии с бюджетом города, утвержденным Советом депутатов городского поселения, осуществляет контроль за целевым использованием денежных средств, осуществляет заключение соглашений с управляющими компаниями на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

______________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы»

Сведения о показателях (индикаторах) Программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1. | Доля дворовых территорий, на которые утверждены дизайн-проекты благоустройства, в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в текущем году (в рамках минимального перечня работ) | Проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 2. | Количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» | Ед. | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 3. | Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий в общем количестве проектов благоустройства дворовых территорий, запланированных к благоустройству на плановый период с использованием средств субсидии | Проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 4. | Доля общественных территорий, на которые утверждены дизайн-проекты благоустройства, в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству в текущем году | Проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий | Ед. | 2 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 6. | Доля общественных территорий, на которых реализованы проекты по благоустройству в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству в текущем году | Проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Количество реализованных проектов благоустройства мест массового отдыха населения (городского парка) | Ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Доля мест массового отдыха населения (городского парка), на которые утверждены дизайн-проекты благоустройства, в общем количестве мест массового отдыха населения (городского парка), подлежащих благоустройству | Проценты | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Доля мест массового отдыха населения (городского парка), на которых реализованы проекты по благоустройству в общем количестве мест массового отдыха населения (городского парка), подлежащих благоустройству | Проценты | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории городского поселения, %. | Проценты |  | 13 | 12,3 | 17,3 | 20 | 25 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |
| 11. | Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов/ проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Ед. | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке» | Ед. |  |  |  |  | 13* | 4* |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Количество благоустроенных дальневосточных дворов многоквартирных домов | Ед. |  |  |  |  |  |  | 16* | 1* | 1* |  |  |  |  |
| 14. | Количество благоустроенных общественных территорий – победителей Всероссийского конкурса | Ед. |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |

* - количество дворовых территорий определено по результатам отбора, проведенного министерством жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы»

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории

| - Уличные фонари |  |
| --- | --- |
| - Скамья |  |
| - Урна |  |

_____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы»

Адресный перечень

всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их фактического состояния по состоянию на 01.01.2018 г.) и подлежащих благоустройству в период 2018-2030 годы, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, по результатам инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения «Город Амурск»

| № п/п | Улица (проспект) | Номер дома |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ул. Амурская | 2, 4, 4а, 6, 6а, 6б, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21 |
| 2. | Ул. Заводская | 1 |
| 3. | Пр. Комсомольский | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 53, 55, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85 |
| 4. | Ул. Лесная | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14 |
| 5. | Пр. Мира | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 42а, 44а, 46б, 46в, 48, 50, 52б, 56 |
| 6. | Пр. Октябрьский | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 7б, 7в, 8, 9, 9а, 9б, 10, 12, 13, 13а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 23, 23а, |
| 7. | Ул. Пионерская | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 34 |
| 8. | Пр. Победы | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 19, 21 |
| 9. | Пр. Строителей | 4, 6, 14а, 15/1, 17, 17в, 18, 19, 19/1, 20, 24, 25а, 26, 27, 29, 32, 33, 33а, 36, 38, 39, 42, 44, 46, 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 72 |
| 10 | Ул. Школьная | 7 |

Перечень

дворовых территорий, прошедших конкурсный отбор, очередность

благоустройства которых определена с учетом поступления предложений

заинтересованных лиц об их участии в выполнении работ по благоустройству

| № п/п | Адрес дворовой территории |
| --- | --- |
| 2018 год |  |
| 1. | пр. Мира 50 |
| 2. | пр. Строителей 24 |
| 3. | пр. Мира 42А |
| 4. | пр. Строителей, 29 |
| 5. | ул. Пионерская, 17 |
| 6. | ул. Амурская, 15 |
| 7. | пр. Комсомольский, 3 |
| 8. | ул. Пионерская, 20А |
| 2019 год |  |
| 9. | ул. Пионерская, 14 |
| 10. | ул. Пионерская, 16 |
| 11. | ул. Пионерская, 20 |
| 2020 год |  |
| 12. | пр. Комсомольский, 2 |
| 13. | пр. Победы, 9 |
| 14. | ул. Пионерская, 4 |
| 15. | пр. Строителей, 32 |
| 16. | ул. Амурская, д.21 (проживает ветеран) |
| 2021 год |  |
| 17. | пр. Октябрьский, 3 |
| 18. | пр. Строителей, 64 |
| 19. | пр. Строителей, 38 |
| 20. | пр. Мира, 10 |
| 21. | пр. Мира, 8 |
| 2022 год |  |
| 22. | ул. Пионерская, 21 реализовано в рамках проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке» |
| 23. | пр. Победы, 6 реализовано в рамках проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке» |
| 24. | пр. Комсомольский, 9 реализовано в рамках проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке» |
| 25. | пр. Строителей, 33 реализовано в рамках проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке» |
| 2023 год |  |
| 26. | пр. Строителей, 36 реализовано в рамках проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке» |
| 2024 год |  |
| 27. | пр. Комсомольский, 29 реализовано в рамках проекта «благоустройство Дальневосточных дворов» |
| 28. | пр. Победы, 10 реализовано в рамках проекта «благоустройство «Дальневосточных дворов» |
| 29. | ул. Пионерская, 6 реализовано в рамках проекта «благоустройство «Дальневосточных дворов» |
| 30. | ул. Пионерская, 8 реализовано в рамках проекта «благоустройство «Дальневосточных дворов» |
| 31. | ул. Пионерская, 2 реализовано в рамках проекта «благоустройство «Дальневосточных дворов» |
| 32. | пр. Октябрьский, 10 реализовано в рамках проекта «благоустройство «Дальневосточных дворов» |
| 33. | пр. Строителей, 44 реализуется в рамках проекта «благоустройство Дальневосточных дворов» |
| 34. | пр. Строителей, 17 реализовано в рамках проекта «благоустройство «Дальневосточных дворов» |
| 2027-2030 |  |
| 35. | пр. Мира, 14 |
| 36. | пр. Мира, 32 |
| 37. | пр. Комсомольский, 11 |
| 38. | пр. Строителей, 6 |
| 39. | пр. Мира, 12 |
| 40. | ул. Амурская, 19 |
| 41. | пр. Победы, 2 |
| 42. | пр. Победы, 11 |
| 43. | пр. Комсомольский, 81 |
| 44. | пр. Мира, 44А |
| 45. | пр. Комсомольский, 21 |
| 46. | ул. Пионерская, 18 |
| 47. | пр. Победы, 16 |
| 48. | пр. Мира, 24 |
| 49. | пр. Октябрьский, 4 |
| 50. | пр. Октябрьский, 20 |
| 51. | пр. Октябрьский, 19 |
| 52. | ул. Амурская, 11 |
| 53. | ул. Амурская, 13 |

Адресный перечень

всех дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, нуждающихся в капитальном ремонте и ремонте (с учетом их физического состояния по результатам инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов), расположенных на территории городского поселения «Город Амурск»

| 1. Дворовые территории многоквартирных домов |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дворовые территории многоквартирных домов, в которых имеют регистрацию по месту проживания, участники Великой Отечественной войны, категории которых закреплены в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», прошедшие конкурсный отбор, очередность благоустройства которых, определена с учетом поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении работ по благоустройству |  |  |
| 1. | пр. Комсомольский, 2 |  |
| 2. | пр. Победы, 9 |  |
| 3. | ул. Пионерская, 4 |  |
| 4. | пр. Строителей, 32 |  |
| Дворовые территории многоквартирных домов, в которых имеют регистрацию по месту проживания, участники Великой Отечественной войны, категории которых закреплены в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», которые не приняли решения о благоустройстве дворовой территории |  |  |
| 5. | ул. Амурская, 21 выполнено благоустройство в 2020 году |  |
| 6. | ул. Амурская, 2 |  |
| 7. | пр. Строителей, 14а |  |
| 8. | пр. Строителей, 62 |  |
| 9. | пр. Строителей, 19 |  |
| 10. | пр. Комсомольский, 17 |  |
| Дворовые территории многоквартирных домов, прошедшие конкурсный отбор, очередность благоустройства которых определена с учетом поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении работ по благоустройству |  |  |
| 11. | пр. Октябрьский, 3 |  |
| 12. | пр. Строителей, 64 |  |
| 13. | пр. Строителей, 38 |  |
| 14 | пр. Мира, 10 |  |
| 15 | пр. Мира, 8 |  |
| 16. | пр. Комсомольский, 29 |  |
| 17. | пр. Победы, 10 |  |
| 18. | ул. Пионерская, 6 |  |
| 19. | ул. Пионерская, 21 |  |
| 20. | ул. Пионерская, 8 |  |
| 21. | пр. Мира, 14 |  |
| 22. | пр. Победы, 6 |  |
| 23. | пр. Комсомольский, 9 |  |
| 24. | пр. Мира, 32 |  |
| 25. | пр. Комсомольский, 11 |  |
| 26. | ул. Пионерская, 2 |  |
| 27. | пр. Строителей, 6 |  |
| 28. | пр. Мира, 12 |  |
| 29. | ул. Амурская, 19 |  |
| 30. | пр. Октябрьский, 10 |  |
| 31. | пр. Строителей, 33 |  |
| 32. | пр. Победы, 2 |  |
| 33. | пр. Победы, 11 |  |
| 34. | пр. Комсомольский, 81 |  |
| 35. | пр. Мира, 44А |  |
| 36. | пр. Комсомольский, 21 |  |
| 37. | ул. Пионерская, 18 |  |
| 38. | пр. Победы, 16 |  |
| 39. | пр. Строителей, 36 |  |
| 40. | пр. Мира, 24 |  |
| 42. | пр. Октябрьский, 4 |  |
| 43. | пр. Строителей, 44 |  |
| 44. | пр. Октябрьский, 20 |  |
| 45. | пр. Октябрьский, 19 |  |
| 46. | ул. Амурская, 11 |  |
| 47. | ул. Амурская, 13 |  |
| 48. | пр. Строителей, 17 |  |
| Дворовые территории многоквартирных домов, которые не приняли решения о благоустройстве дворовой территории |  |  |
| ул. Амурская |  | 4, 4а, 6, 6а, 6б, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17 |
| ул. Заводская |  | 1 |
| пр. Комсомольский |  | 1, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 53, 55, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 83, 85 |
| ул. Лесная |  | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14 |
| пр. Мира |  | 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 15, 17, 22, 26, 28, 30, 36, 46б, 46в, 48, 52б, 56 |
| пр. Октябрьский |  | 1, 2, 5, 6, 7, 7а, 7б, 7в, 8, 9, 9а, 9б, 12, 13, 13а, 15, 16, 17, 18, 21, 21а, 23, 23а, |
| ул. Пионерская |  | 7, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 15, 19, 34 |
| пр. Победы |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16а, 17, 19, 21 |
| пр. Строителей |  | 4, 15/1, 17в, 18, 19/1, 20, 25а, 26, 27, 33а, 39, 42, 46, 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 66, 70, 72 |
| ул. Школьная |  | 7 |

Адресный перечень

дворовых территорий многоквартирных домов, которые благоустроены в рамках проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке»

| № п/п | Адрес дворовой территории |
| --- | --- |
| 2022 год |  |
| 1. | пр. Комсомольский, д. 34 |
| 2. | пр. Комсомольский, д. 12 |
| 3. | пр. Комсомольский, д. 9 |
| 4. | пр. Комсомольский, д. 55 |
| 5. | пр. Комсомольский, д. 53 |
| 6. | пр. Строителей, д. 33 |
| 7. | пр. Строителей, д. 42 |
| 8. | пр. Строителей, д. 20 |
| 9. | пр. Победы, д. 6 |
| 10. | пр. Победы, д. 14 |
| 11. | пр. Октябрьский, д. 2 |
| 12. | ул. Пионерская, д.11а |
| 13. | ул. Пионерская, д. 21 |
| 2023 год |  |
| 1 | пр. Строителей, д.36 |
| 2. | пр. Комсомольский, д.71 |
| 3. | ул. Пионерская, д.7 |
| 4 | ул. Пионерская, д.17 |

Адресный перечень

дворовых территорий многоквартирных домов, которые благоустроены в рамках мероприятия по благоустройству дальневосточных дворов многоквартирных домов

| № п/п | Адрес дворовой территории* |
| --- | --- |
| 2024 год |  |
| 1. | пр. Комсомольский, д.29 |
| 2. | пр. Победы, д.10 |
| 3. | ул. Пионерская, д.6 |
| 4. | ул. Пионерская, д.8 |
| 5. | ул. Пионерская, д.2 |
| 6. | пр. Октябрьский, д.10 |
| 7. | пр. Строителей, д.17 |
| 8. | пр. Строителей, д.33А |
| 9. | пр. Строителей, д.44 |
| 10. | пр. Строителей, д.46 |
| 11. | пр. Строителей, д.60 |
| 12. | пр. Комсомольский, д.19 |
| 13. | пр. Комсомольский, д.25 |
| 14. | пр. Комсомольский, д.67 |
| 15. | пр. Комсомольский, д.69 |
| 16. | пр. Комсомольский, д.77 |
| 2025 год |  |
| 1. | пр. Строителей, д.66 |
| 2026 год |  |
| 1. | Пр. Победы, д.7 |

* - перечень дворовых территорий определен по результатам отбора, проведенного министерством жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края

________________

Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы»

Адресный перечень

всех общественных территорий, нуждающихся

в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих

благоустройству в период с 2018 года по 2030 год

| № п/п | Наименование общественной территории, подлежащей благоустройству |
| --- | --- |
|  | 2018 год |
| 1. | Территория набережной |
| 2. | Придворцовая площадь в городе Амурске |
| 3. | Городской парк |
|  | 2019 год |
| 1. | Территория утёса «Восточный» (территория набережной) |
| 2. | Территория утёса «Западный» (территория набережной) |
| 3. | Территория городского фонтана |
| 4. | Территория, прилегающая к кинотеатру «Молодость» |
| 5. | Территория, прилегающая к «Ботаническому саду» |
| 6. | Территория придворцовой площади в г.Амурске |
| 7. | Пешеходная зона, прилегающая к многоквартирному жилому дому по пр-ту. Комсомольский, д.55 |
| 8. | Ролледром и воркаут-площадка на территории городского парка в г. Амурске |
|  | 2020 год |
| 1. | Пешеходная зона от утёса «Западный» до утёса «Восточный» |
| 2. | Территория, прилегающая к «Городской библиотеке» (пр. Комсомольский, 63) |
| 3. | Пешеходная дорожка и зона отдыха в рекреационной зоне (территория парка) |
| 4. | Территория, прилегающая к отделу ЗАГС (пр. Строителей, 6) |
| 5. | Территория причала |
|  | 2021 |
| 1. | Территория склона пляжа |
| 2. | Пешеходная зона от проспекта Строителей до «Больничного городка» (пр. Строителей, 19 – пр. Октябрьский, 1) |
| 3. | Территория «Детской спортивно-игровой площадки» (пр. Победы, 7) |
| 4. | Пешеходная зона от Обелиска Славы до транспортной развязки «Кольцо» по пр. Мира (пр. Мира, 32 – пр. Мира, 40) |
| 5. | Центральная лестница (территория пляжа) |
| 6. | Территория автовокзала (Лесная, 3) |
|  | 2022 год |
| 1. | Пешеходная зона сквера по проспекту Комсомольский (пр. Комсомольский, 63 - пр. Комсомольский, 85) |
| 2. | Пешеходная зона сквера по проспекту Октябрьский от «Больничного городка» до школы №7 (пр. Октябрьский, 2 - пр. Октябрьский, 20) |
| 3. | Пешеходная зона сквера по проспекту Мира от камня «Первостроителям» (ул. Амурская, 10 – пр. Мира, 9) |
| 4. | Пешеходная зона сквера по проспекту Строителей от городской больницы до городской поликлиники (пр. Строителей, 24 - пр. Строителей, 50) |
|  | 2023 год |
| 1. | Пешеходная зона сквера по улице Пионерской (ул. Пионерская, 11а - ул. Пионерская, 7) |
| 2. | Пешеходная зона сквера по проспекту Комсомольский (пр. Комсомольский, 63 - пр. Строителей, 52) |
| 3. | Зона отдыха сквера по проспекту Октябрьский (пр. Октябрьский, 18) |
| 4. | Пешеходная зона сквера по проспекту Комсомольский (пр. Победы, 2 - пр. Комсомольский, 21) |
|  | 2024 |
| 1. | Пешеходная зона сквера по проспекту Мира до «Обелиска Славы» (пр. Мира, 11- пр. Мира, 17) |
| 2. | Пешеходная зона сквера по пр. Строителей от городской поликлиники до Амурского политехнического техникума (пр. Строителей, 52 - пр. Строителей, 70) |
| 3. | «Пешеходная зона сквера по проспекту Победы» 1 этап (пр. Победы, д. 16 от отдела ЗАГС до остановки) |
|  | 2025 год |
| 1. | Пешеходная зона сквера по проспекту Победы 2 этап (пр. Победы, д.16 (остановка) – до пр. Победы, д.2) |
|  | 2026 год* |
| 1 | Пешеходная зона сквера по проспекту Мира» (от развязки «Кольцо» до пр. Мира, 54) |
|  | 2027-2030 годы |
| 1. | Пешеходная зона сквера по проспекту Победы 3 этап |
| 2. | Пешеходная зона сквера по проспекту Комсомольский (пр. Комсомольский, 63 - пр. Комсомольский, 83) |
| 3. | Пешеходная зона сквера от Придворцовой площади до территории городского парка |
| 4. | Пешеходная зона сквера по проспекту Октябрьский (от пр. Октябрьский, 20 – пр. Строителей, 37) |
| 5. | Пешеходная зона сквера по проспекту Комсомольский (пр. Комсомольский, 83 - пр. Строителей, 70) |
| 6. | Пешеходная зона сквера по проспекту Мира от камня «Первостроителям» (ул. Амурская, 12 – пр. Мира, 14) |
| 7. | Зона отдыха сквера по проспекту Строителей (пр. Строителей, 38) |
| 8. | Зона отдыха сквера в границах проспект Мира, 2- улица Амурская, 16 |
| 9. | Пешеходная зона сквера по проспекту Комсомольский (пр. Комсомольский, 55 - пр. Комсомольский, 63) |
| 10. | Зона отдыха у водоема на территории МБУК «Амурский Дендрарий» |

* перечень общественных территорий, которые подлежат благоустройству в 2026 году, определен по результатам рейтингового голосования.

Перечень проектов

победителей Всероссийского конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, Всероссийского конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в Дальневосточном федеральном округе

| № п/п | Наименование проекта благоустройства | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | «Благоустройство Придворцовой площади – Икар над Амуром» в городе Амурске» | 2023-2024 гг. |
| 2. | «Благоустройство территории «Сквер «Звездный» в г. Амурске» | 2024-2025 гг. |
| 3. | «Благоустройство территории «Сквер «Молодежный» в г. Амурске» | 2025-2026 гг. |
| 4. | «Благоустройство проспекта Победы «Сквер «Центральный» | 2026-2027гг. |

Приложение № 4/1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы»

Адресный перечень

объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2030 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления, включает в себя:

| Наименование объекта | Реквизиты застройщика | Месторасположение объекта |
| --- | --- | --- |
| Торговый центр («Парус») | ООО «Куркал» Юридический адрес: 682640, Хабаровский край, г. Амурск, пр. Мира, 54 Телефон: 8 (42142) 2-12-47 | Хабаровский край, г. Амурск, пр. Мира, в микрорайоне №2. Кадастровый номер: 27:18:0000011:5740 |
| Торгово-развлекательный центр («Амбар») | ООО «РТ-Недвижимость» Юридический адрес: 680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, д. 12А, оф. 1. | Хабаровский край, г. Амурск, между зданиями поликлиники и городского суда в общественно-деловой зоне. Кадастровый номер: 27:18:0000008:315. |
| Торговый центр | ИП Шумейко Эликс Дмитриевич! Юридический адрес: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амурск, Московский проспект, д.43 | Хабаровский край, г. Амурск, пр. Мира. Кадастровый номер: 27:18:0000002:4605, |

___________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы»

Сведения об основных мероприятиях Программы

| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Амурске | Отдел ЖКХ | 2018 | 2025 | повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в городе Амурске | Количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий за весь период реализации программы, 52 шт.; Доля дворовых территорий, на которых реализованы проекты по благоустройству в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству – 100% |
| 2. Благоустройство общественных территорий в городе Амурске | Отдел ЖКХ | 2018 | 2025 | повышение уровня благоустройства общественных территорий в городе Амурске | Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий за весь период реализации программы – 34 шт.; Доля общественных территорий, на которых реализованы проекты по благоустройству в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству – 100% |
| 3. Благоустройство мест массового отдыха населения (городского парка) | Отдел ЖКХ | 2018 | 2019 | повышение уровня благоустройства мест массового отдыха населения (городского парка) | Количество реализованных проектов благоустройства мест массового отдыха населения (городского парка) 1 парк; Доля мест массового отдыха населения (городского парка), на которых реализованы проекты по благоустройству в общем количестве мест массового отдыха населения (городского парка), подлежащих благоустройству – 100%. |

______________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы»

Ресурсное обеспечение реализации Программы на период с 2018 по 2025 годы

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего на период реализации программы 2018-2025 годы, тыс. рублей | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий в городе Амурске |  | всего, в том числе: | 296045,87702 | 18016,28 | 9438,121 | 0,0 | 6675,27091 | 93108,6519 | 28384,0 | 133233,32321 | 7190,23 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 28100,0 |  |  |  |  |  | 28100,0 |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет (соглашение) | 251982,62 | 13920,9 | 4052,71 | 0,0 | 3908,45 | 91081,25 | 0,0 | 131900,99 | 7118,32 |
|  |  |  | местный бюджет (соглашение) | 9392,96322 | 4019,9 | 1013,1775 | 0,0 | 1751,62251 | 920,02 | 284,0 | 1332,33321 | 71,91 |
|  |  |  | местный бюджет | 6570,2938 | 75,48 | 4372,2335 |  | 1015,1984 | 1107,3819 |  |  |  |
| 1.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» | отдел ЖКХ | всего, в том числе: | 34129,67191 | 18016,28 | 9438,121 | 0,0 | 6675,27091 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | краевой бюджет (соглашение) | 21882,06 | 13920,9 | 4052,710 | 0,0 | 3908,45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет (соглашение) | 6784,70001 | 4019,9 | 1013,1775 | 0,0 | 1751,62251 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 5462,9119 | 75,48 | 4372,2335 |  | 1015,1984 |  |  |  | 0,0 |
| 1.2. | Благоустройство дворовых территорий в рамках проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке» | отдел ЖКХ | всего, в том числе: | 121492,6519 |  |  |  |  | 93108,6519 | 28384,0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 28100,0 |  |  |  |  |  | 28100,0 |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет (соглашение) | 91081,25 |  |  |  |  | 91081,25 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет (соглашение) | 1204,02 |  |  |  |  | 920,02 | 284,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1107,3819 |  |  |  |  | 1107,3819 |  |  |  |
| 1.3. | Благоустройство дворовых территорий в рамках мероприятия по благоустройству дальневосточных дворов многоквартирных домов | отдел ЖКХ | всего, в том числе: | 140423,55321 |  |  |  |  |  |  | 133233,32321 | 7190,23 |
|  |  |  | краевой бюджет (соглашение) | 139019,31 |  |  |  |  |  |  | 131900,99 | 7118,32 |
|  |  |  | местный бюджет (соглашение) | 1404,24321 |  |  |  |  |  |  | 1332,33321 | 71,91 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Благоустройство общественной территории в городе Амурске | отдел ЖКХ | всего, в том числе: | 292003,0696 | 31752,815 | 48156,03988 | 37855,11 | 35992,09 | 36847,21824 | 35123,13448 | 32202,19 | 34074,472 |
|  |  |  | краевой бюджет (соглашение) | 253510,9 | 5486,010 | 40522,37 | 37377,5 | 35522,37 | 34824,5 | 34657,66 | 31767,19 | 33353,3 |
|  |  |  | местный бюджет (соглашение) | 5542,67049 | 2010,0 | 477,6 | 477,61 | 395,09209 | 1036,977 | 385,47448 | 353,32567 | 406,59125 |
|  |  |  | местный бюджет | 19749,49911 | 11056,805 | 7156,06988 |  | 74,62791 | 985,74124 | 80,0 | 81,67433 | 314,58075 |
|  |  |  | краевой бюджет (доп. средства) | 13200,0 | 13200,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Благоустройство мест массового отдыха населения (городского парка) | отдел ЖКХ | всего, в том числе: | 1334,951 | 1206,289 | 128,662 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет (соглашение) | 951,22 | 951,22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет (соглашение) | 255,069 | 255,069 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 128,662 |  | 128,662 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | отдел ЖКХ | всего, в том числе: | 28368,88448 |  |  | 13760,23529 | 9177,026 |  |  |  | 5431,62319 |
|  |  |  | краевой бюджет (соглашение) | 18121,97 |  |  | 9117,020 | 5257,13 |  |  |  | 3747,82 |
|  |  |  | местный бюджет (соглашение) | 9623,59619 |  |  | 4019,897 | 3919,896 |  |  |  | 1683,80319 |
|  |  |  | местный бюджет | 623,31829 |  |  | 623,31829 |  |  |  |  |  |
| 5. | Благоустройство общественной территории – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | отдел ЖКХ отдел архитектуры | всего, в том числе: | 367163,03473 |  |  |  |  |  | 92140,0 | 105673,771 | 169349,26373 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 140505,05 |  |  |  |  |  | 90000,0 | 50505,05 |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 167851,9 |  |  |  |  |  |  | 10000,0 | 157851,9 |
|  |  |  | местный бюджет (соглашение) | 4335,35602 |  |  |  |  |  | 2140,0 | 510,15202 | 1685,204 |
|  |  |  | местный бюджет | 54470,72871 |  |  |  |  |  |  | 44658,56898 | 9812,15973 |
|  | Всего по Программе за период 2018-2025 годы |  | всего, в том числе: | 984915,81683 | 50975,384 | 57722,82288 | 51615,34529 | 51844,38691 | 129955,87014 | 155647,13448 | 271109,28421 | 216045,58892 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 168605,05 |  |  |  |  |  | 118100,0 | 50505,05 |  |
|  |  |  | краевой бюджет (соглашение) | 692418,61 | 20358,13 | 44575,08 | 46494,52 | 44687,95 | 125905,75 | 34657,66 | 173668,18 | 202071,34 |
|  |  |  | местный бюджет (соглашение) | 29149,65492 | 6284,969 | 1490,7775 | 4497,507 | 6066,6106 | 1956,997 | 2809,47448 | 2195,8109 | 3847,50844 |
|  |  |  | местный бюджет | 81542,50191 | 11132,285 | 11656,96538 | 623,31829 | 1089,82631 | 2093,12314 | 80,0 | 44740,24331 | 10126,74048 |
|  |  |  | краевой бюджет (доп. средства) | 13200,0 | 13200,0 |  |  |  |  |  |  |  |

* объем финансирования подлежит корректировке при принятии решения об осуществлении бюджетных ассигнований из краевого бюджета.                                                                         ____________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6/1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы»

Ресурсное обеспечение реализации Программы на плановый период с 2026 по 2030 годы

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего на период реализации программы 2026-2030 годы, тыс. рублей | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий в городе Амурске |  | всего, в том числе: | 9618,31 | 7618,31 | 500,0 | 500,0 | 500,0* | 500,0* |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | краевой бюджет (соглашение) | 7118,31 | 7118,31 |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет (соглашение) | 2500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0* | 500,0* |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» | отдел ЖКХ | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | краевой бюджет (соглашение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет (соглашение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Благоустройство дворовых территорий в рамках проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке» | отдел ЖКХ | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | краевой бюджет (соглашение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет (соглашение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Благоустройство дворовых территорий в рамках мероприятия по благоустройству дальневосточных дворов многоквартирных домов | отдел ЖКХ | всего, в том числе: | 9618,31 | 7618,31 | 500,0 | 500,0 | 500,0* | 500,0* |
|  |  |  | краевой бюджет (соглашение) | 7118,31 | 7118,31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет (соглашение) | 2500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0* | 500,0* |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Благоустройство общественной территории в городе Амурске | отдел ЖКХ | всего, в том числе: | 37497,1696 | 35497,16957 | 500,0 | 500,0 | 500,0* | 500,0* |
|  |  |  | краевой бюджет (соглашение) | 35015,12 | 35015,12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет (соглашение) | 2389,45027 | 389,45027 | 500,0 | 500,0 | 500,0* | 500,0* |
|  |  |  | местный бюджет | 92,5993 | 92,5993 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | краевой бюджет (доп. средства) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Благоустройство мест массового отдыха населения (городского парка) | отдел ЖКХ | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | краевой бюджет (соглашение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет (соглашение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | отдел ЖКХ | всего, в том числе: | 5000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0* | 1000,0* |
|  |  |  | краевой бюджет (соглашение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет (соглашение) | 5000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0* | 1000,0* |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Благоустройство общественной территории – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | отдел ЖКХ отдел архитектуры | всего, в том числе: | 166180,41309 | 162380,41309 | 3800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 154639,18 | 154639,18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет (соглашение) | 5519,95043 | 1719,95043 | 3800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 6021,28266 | 6021,28266 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по Программе за период 2026-2030 годы |  | всего, в том числе: | 218295,89266 | 206495,89266 | 5800,0 | 2000,0 | 2000,0* | 2000,0* |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | краевой бюджет (соглашение) | 196772,61 | 196772,61 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет (соглашение) | 15409,4007 | 3609,4007 | 5800,0 | 2000,0 | 2000,0* | 2000,0* |
|  |  |  | местный бюджет | 6113,88196 | 6113,88196 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | краевой бюджет (доп. средства) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

* объем финансирования подлежит корректировке при принятии решения об осуществлении бюджетных ассигнований из краевого бюджета

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы»

План реализации Программы

| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |
|  |  |  | I квартал |  | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Разработать и утвердить НПА о представлении, рассмотрении и оценки предложение заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу | Постановление администрации городского поселения «Город Амурск» от 31.08.2017 № 331 «Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы» | Отдел ЖКХ |  |  |  | 25.09 |  |
| Разработать и утвердить НПА о представлении, рассмотрении и оценки предложение заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу | Постановление администрации городского поселения «Город Амурск» от 06.09.2017 № 337 «Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы» | Отдел ЖКХ |  |  |  | 25.09 |  |
| Разработать и утвердить НПА об общественном обсуждении проекта муниципальной программы | Постановление администрации городского поселения «Город Амурск» от 31.08.2017 № 332 «Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы» | Отдел ЖКХ |  |  |  | 25.09 |  |
| Проведение инвентаризации дворовых территорий МКД, общественных территорий, территорий прилегающих к жилым домам | График проведения инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, территорий прилегающих к жилым домам утвержден постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 14.08.2017 № 305 | Отдел ЖКХ |  |  |  |  | 01.11 |
| Корректировка Правил благоустройства городского поселения с учетом Методических рекомендаций, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | Решение Совета депутатов городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского грая от 31.10.2017 № 320 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края» | Отдел ЖКХ |  |  |  |  | 01.11 |
| Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы» с учетом результатов общественного обсуждения | Постановление администрации городского поселения «Город Амурск» от 22.12.2017 № 454 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы» | Отдел ЖКХ |  |  |  |  | 31.12 |

_____________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы»

Порядок

разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы» (в рамках минимального перечня работ)

- Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории городского поселения «Город Амурск», а также их утверждение в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы» (далее – Порядок).

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

1.4. От имени Администрации взаимодействовать с заинтересованными лицами, либо их представителями в части обсуждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий включённых в муниципальную программу уполномочен отдел архитектуры и градостроительства администрации городского поселения «Город Амурск» (далее – отдел Архитектуры).

- Разработка дизайн-проектов

2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения «Город Амурск», осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории городского поселения «Город Амурск», требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения «Город Амурск» осуществляется отделом Архитектуры.

2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом перечня работ по благоустройству дворовой территории, установленных Правительством Хабаровского края и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

- Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта.

3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, отдел жилищно-коммунального хозяйства уведомляет представителя (представителей) заинтересованных лиц, который вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее – представитель заинтересованных лиц), о готовности дизайн-проекта в течение трех рабочих дней со дня изготовления дизайн-проекта.

3.2. Представитель заинтересованных лиц обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий десяти рабочих дней.

3.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется отделом жилищно-коммунального хозяйства в течение пяти рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома представителем заинтересованных лиц.

3.4. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр передается представителю заинтересованных лиц.

3.5. На основании утвержденных дизайн-проектов, отдел ЖКХ определяет сметную стоимость работ по благоустройству дворовых территорий.

В случае желаемого или вынужденного, в связи с недостаточностью средств субсидии, отклонения отдельных элементов от дизайн – проекта, он подлежит корректировке, которая также согласовывается собственниками многоквартирного дома.

3.6. Все работы по разработке, согласованию и утверждению дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включённых в муниципальную программу, определению сметной стоимости работ по благоустройству дворовых территорий должны быть завершены до размещения закупки товаров, работ и услуг в году представления субсидий.

________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы»

ПОРЯДОК

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий (далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в городском поселении «Город Амурск» (далее – город Амурск), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

1.2. Под формой финансового участия понимается доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере, установленном органом местного самоуправления.

1.3. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

2. Организация финансового и (или) трудового участия

заинтересованных лиц

2.1. Организация финансового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в размере не менее 1-го процента от стоимости мероприятий.

2.2. Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в размере не менее 2-х процентов от стоимости мероприятий.

2.2.1. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие заинтересованных лиц могут быть представлены отчёт подрядной организации о выполнении работ, включающие информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчёт Совета многоквартирного дома, лица, осуществляющего управление многоквартирным домом о трудовом участии граждан. К отчёту необходимо представить фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан. Рекомендуется размещать указанные фото и видеоматериалы в средствах массовой информации, в социальных сетях и в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет».

3. Организация аккумулирования и

контроля расходования средств заинтересованных лиц

3.1. Муниципальной программой города Амурска предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий. В случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц подлежат аккумулированию уполномоченным органом для последующего перечисления на лицевой счет администратора доходов бюджета городского поселения «Город Амурск» в органах казначейства.

3.2. Администрацией города Амурска в качестве уполномоченного органа для аккумулирования денежных средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, назначаются управляющие организации (компании), товарищества собственников недвижимости, товарищества собственников жилья, официальные представители непосредственного способа управления (далее – уполномоченная организация).

3.3. В целях софинансирования мероприятий по благоустройству дворовой территории и для зачисления аккумулированных средств заинтересованных лиц, администрация города Амурска заключает соглашение с уполномоченной организацией, в котором определяются порядок и сумма перечисления средств.

3.4. Объем денежных средств заинтересованных лиц определяется сметным расчетом стоимости работ по благоустройству дворовой территории, и составляет не менее 1 процента от общей стоимости соответствующих видов работ из дополнительного перечня.

3.5. Объем денежных средств, определённый сметным расчётом, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня.

3.6. Уполномоченная организация в соответствии с возложенными на неё полномочиями:

3.6.1. Открывает счета для аккумулирования средств заинтересованных лиц в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей. Основанием для открытия счета для аккумулирования средств заинтересованных лиц, является решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, которым определяются порядок и сумма денежных средств, подлежащая перечислению заинтересованными лицами на выполнение работ предусмотренных дополнительным перечнем.

3.6.2. Обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств, в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству по дополнительному перечню.

3.6.3. Обеспечивает ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчётным, направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах, в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству по дополнительному перечню, в адрес администрации города Амурска.

3.6.4. Перечисляет поступившие от заинтересованных лиц денежные средства в бюджет города Амурска по реквизитам согласно ПРИЛОЖЕНИЮ к настоящему Порядку.

3.7. Администрация города Амурска обеспечивает учет поступающих от уполномоченных организаций денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.8. Администрация города Амурска обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте администрации городского поселения «Город Амурск» в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» (http://amursk.ru) данных о поступивших от уполномоченных организаций денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.9. Администрация города Амурска ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от уполномоченных организаций денежных средствах, в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной комиссии, сформированной из представителей органа местного самоуправления, политических партий и иных лиц (далее - общественная комиссия).

3.10. Общественная комиссия, осуществляет контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц на финансирование дополнительного перечня работ, включенных в дизайн-проект благоустройства дворовой территории.

3.11. Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется администрацией города Амурска на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного общественной комиссией.

В случае несвоевременного сбора и перечисления уполномоченной организацией аккумулированных средств, администрация производит оплату выполненных подрядчиком работ (в том числе и дополнительного перечня работ) за счет средств местного бюджета, с последующей компенсацией затрат аккумулированными денежными средствами в доход местного бюджета.

3.12. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми документами, регулирующими бюджетные правоотношения.

3.13. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией города Амурска в соответствии с бюджетным законодательством.

4. Условия возврата аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам

4.2. Администрация города Амурска обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 29 декабря текушего года:

а) экономии денежных средств по итогам торгов по отбору подрядной организации для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий;

б) экономии денежных средств, по итогам выполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома подрядной организацией;

в) неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

г) не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению работ по благоустройству дворовой территории;

д) возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

е) возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

___________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Порядку

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ

Банковские реквизиты на перечисление средств в местный бюджет администрации городского поселения «Город Амурск»

Получатель: УФК по Хабаровскому краю (администрация города Амурска)

ИНН 2706026117

КПП 270601001

Расчетный счет 03231643086031012200

Банк: ОКЦ №2 ДГУ Банка России//УФК по Хабаровскому краю г. Хабаровск

БИК 010813050

ЕКС 40102810845370000014 (заполняется, где кор.счёт)

КБК 156 207 05030 13 0005 150

ОКТМО 08603101

Назначение платежа: прочие безвозмездные поступления*

* средства заинтересованных лиц, направляемые на выполнение дополнительного перечня.

___________________